**Информация об этапах реализации проекта инициативного бюджетирования**

В рамках реализации положения о проектах инициативного бюджетирования, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 28.08.2019 № 772 «О реализации проектов инициативного бюджетирования в городе Покачи» 26 марта 2020 года был объявлен конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования.

По итогам заседания комиссии по рассмотрению и отбору проектов инициативного бюджетирования был объявлен победитель – проект «Площадка выгула и дрессировки собак» с общей стоимостью реализации проекта в сумме 590 049,50 рублей.

19 августа 2020 года администрацией города Покачи был объявлен открытый аукцион в электронной форме «На выполнение работ по организации площадки для выгула собак».

По результатам проведения торгов, 08 сентября 2020 года с индивидуальным предпринимателем Радостевым Е.М. был заключен муниципальный контракт № 01873000191200000560001.

Согласно п. 4.3. Контракта, сроки окончания работ не позднее 60 календарных дней с даты подписания Контракта, а именно 07.11.2020.

По состоянию на 30.10.2020 года работы выполнены и осуществляется приемка объекта.