**Информация о ходе реализации инициативного проекта**

**«Устройство вольеров для создания муниципального приюта, для животных без владельцев»**

**по состоянию на 01.12.2023**

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Всего | *в том числе по источникам:* | | |
| *средства местного бюджета* | *средства бюджета автономного округа* | *Инициативные платежи (средства граждан, ИП, ЮЛ)* |
| Плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| объем финансирования (кассовый расход) | 432 769,65 | 432 769,65 | 0,00 | 0,00 |
| отклонение | 167 230,35 | 167 230,35 | 0,00 | 0,00 |

2. Информация о ходе реализации инициативного проекта:

Заключен муниципальный контракт от 26.09.2023 №01873000191230000670001 «Устройство вольеров для создания муниципального приюта для животных без владельцев (для СМП и СОНО)».

Заключен Договор №18 от 19.12.2023 «Выполнение работ по устройству вольеров для создания муниципального приюта, для животных без владельцев (установка железобетонных блоков)».

Планируемый срок реализации инициативного проекта 31.12.2023.

3. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта:

Проектом предусмотрено трудовое участие (помощь при устройстве вольеров, подготовка участка к устройству, покраска объектов). Данные мероприятия производились в процессе реализации проекта.